BÁO CÁO REVIEW ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

AutoDealership Enterprise Platform v22.1

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tài liệu gốc | Tai_Lieu_Dac_Ta_He_Thong_AutoDealership_Master_Ultimate_Final.docx |
| Phạm vi review | UI Design · Logic Flow · Logic Validation · API Validation · Database |
| Tổng findings | 152 items (18 Critical · 42 High · 56 Medium · 36 Low) |
| Ngày review | 23/08/2026 |
| Reviewer | Claude AI — Automated Spec Review |

# MỤC LỤC

# 1. TỔNG QUAN & ĐÁNH GIÁ NHANH

## 1.1. Điểm mạnh của tài liệu

Đặc tả rất chi tiết với wireframe ASCII, field spec, RBAC matrix, DDL đầy đủ, và QA test scenarios. Kiến trúc kỹ thuật (Next.js 14 RSC, Neon PostgreSQL, Redis, SSE) được chọn phù hợp. Outbox Pattern và Customer Credit Ledger thể hiện tư duy thiết kế mature. 10 luồng nghiệp vụ được phân rã rõ ràng theo vai trò.

## 1.2. Điểm cần cải thiện

Phát hiện tổng cộng 152 findings — trong đó 18 Critical (chặn triển khai), 42 High (gây rework nếu bỏ sót), 56 Medium, và 36 Low/Enhancement. Các vấn đề lớn nhất tập trung ở: luồng đăng ký tài khoản hoàn toàn thiếu, state machine đơn hàng chưa định nghĩa transitions, nhiều bảng DB bị thiếu, và không có request body schema cho bất kỳ API nào.

## 1.3. Bảng thống kê theo mức độ

| Mức độ | Số lượng | Mô tả | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRITICAL | 18 | Chặn dev/QA — không thể bắt đầu code | Giải quyết TRƯỚC Sprint 1 |
| 🟡 HIGH | 42 | Gây rework Sprint 3–5 nếu bỏ sót | Giải quyết trong Sprint 1–2 |
| 🟠 MEDIUM | 56 | Ảnh hưởng chất lượng sản phẩm | Giải quyết trong Sprint 2–4 |
| 🔵 LOW | 36 | Enhancement & best practices | Backlog / Sprint 5+ |

## 1.4. Phân bố theo lĩnh vực

| Lĩnh vực | Critical | High | Medium | Low | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — UI Design | 2 | 8 | 14 | 4 | 38 |
| B — Logic Flow | 4 | 10 | 10 | 4 | 28 |
| C — Logic Validation | 0 | 6 | 9 | 5 | 24 |
| D — API Validation | 5 | 10 | 11 | 4 | 30 |
| E — Database | 4 | 12 | 12 | 4 | 32 |

# 2. PHẦN A — UI DESIGN (38 Findings)

## 2.1. Luồng & Màn hình bị thiếu hoàn toàn

Những màn hình sau được đề cập hoặc ngụ ý trong tài liệu nhưng không có wireframe, field spec, hoặc API contract nào.

| # | Màn hình | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Đăng ký tài khoản | 🔴 CRITICAL | Không có màn hình đăng ký cho khách hàng mới. Bảng users tồn tại, role CUSTOMER được kỳ vọng, nhưng không có UI/flow/API. | Bổ sung SCR-00-REG: Form Họ tên + Email + SĐT + Mật khẩu + Xác nhận OTP. API POST /api/v1/auth/register. |
| A1.2 | Quên mật khẩu | 🔴 CRITICAL | Nút "Quên pass?" trên wireframe SCR-00 nhưng không có spec: không màn hình, flow, API, hay DB reset token. | Bổ sung SCR-00-FORGOT: Nhập email/SĐT → Gửi OTP → Đặt lại mật khẩu. Thêm bảng password_reset_tokens. |
| A1.3 | SCR-05 Dashboard | 🟡 HIGH | Có trong RBAC matrix (4 role) nhưng ZERO wireframe, field spec, API contract hay data fetching logic. | Bổ sung wireframe cho 4 view: Admin (All-Margin), Manager (Gross Margin SR), Sale (Hoa hồng cá nhân). Định nghĩa KPI. |
| A1.4 | SCR-07 Chiết khấu | 🟡 HIGH | Chỉ mô tả trong ngữ cảnh refund override. Thiếu wireframe riêng cho luồng Sale → Manager → Admin duyệt. | Bổ sung wireframe với bảng discount requests, form tạo yêu cầu, modal duyệt/từ chối. |
| A1.5 | SCR-09 Quản trị Users | 🟠 MEDIUM | Có trong RBAC nhưng không có wireframe: Users list, form CRUD, role assignment. | Bổ sung wireframe DataTable users, dialog CRUD, role + showroom assignment UI. |
| A1.6 | Hủy lịch lái thử | 🟠 MEDIUM | Khách đặt lịch lái thử nhưng không có cách hủy — không nút, API, hay trạng thái CANCELLED. | Thêm nút [Hủy lịch] trên SCR-03/SCR-11. API DELETE /api/v1/test-drives/{id}. |

## 2.2. Thiếu sót trên các màn hình hiện có

| # | Màn hình | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | SCR-00-PROF | 🟡 HIGH | Upload ảnh CCCD (Mặt trước/Sau) trên wireframe nhưng không có field spec, giới hạn file, API upload, cột DB. | Thêm identity_card_front_url, identity_card_back_url vào customer_profiles. Upload max 5MB, JPG/PNG. |
| A2.2 | SCR-00-PROF | 🟡 HIGH | monthly_income có trong DB, dùng cho Approval Odds, nhưng hoàn toàn vắng trên wireframe và field spec. | Thêm trường "Thu nhập hàng tháng" vào form profile. Validation: numeric, min 0. |
| A2.3 | SCR-00-PROF | 🟠 MEDIUM | Modal "Đổi Mật Khẩu" không có spec: Fields nào? Validation rules gì? | Bổ sung wireframe modal: Current password + New + Confirm. Mật khẩu mới ≠ cũ. |
| A2.4 | SCR-01 | 🟡 HIGH | Lifestyle Quiz mapping thiếu: "Gia đình rộng rãi" map sang body_type nào? Dev không thể implement. | Tạo mapping table: "Gia đình rộng rãi" → body_type IN (SUV, MPV), seats >= 7. |
| A2.5 | SCR-01 | 🟠 MEDIUM | Không có spec phân trang: bao nhiêu xe/trang? Infinite scroll hay page number? | 12 xe/trang, infinite scroll mobile, page number desktop. API meta: total, page, limit. |
| A2.6 | SCR-01 | 🟠 MEDIUM | Thanh tìm kiếm trên wireframe không có spec: tìm theo gì? Server/client-side? | Full-text search model_name, brand_name, variant_name. Server-side, debounce 300ms. |
| A2.7 | SCR-01 | 🔵 LOW | Không có tính năng "So sánh xe" — chuẩn phổ biến automotive e-commerce. | Checkbox "So sánh" mỗi card, tối đa 3 xe, bảng specs side-by-side. |
| A2.8 | SCR-02 | 🟠 MEDIUM | 360° Three.js viewer không có fallback cho thiết bị không hỗ trợ WebGL. | Detect WebGL → nếu không có, hiển thị gallery ảnh tĩnh + loading skeleton. |
| A2.9 | SCR-03 | 🟡 HIGH | Trường GPLX được đề cập feature update nhưng vắng mặt trong wireframe, field spec, API, DB. | Thêm driver_license_number (12 chữ số) + driver_license_image_url. Cột DB + API field. |
| A2.10 | SCR-03 | 🟠 MEDIUM | Không có xác nhận sau đặt lịch: Không email/SMS, không notification trigger. | Sau booking → Push IN_APP + SMS_BRANDNAME: thông tin slot, showroom, xe. |
| A2.11 | SCR-04 | 🟠 MEDIUM | Countdown 15 phút thiếu UX cảnh báo: 3 phút cuối hiển thị gì? | ≤ 3 phút → đổi đỏ + pulse. ≤ 1 phút → modal "Sắp hết thời gian!" |
| A2.12 | SCR-06 | 🟠 MEDIUM | Phone masking (0912****88) không spec ai thấy đầy đủ vs masked. | Customer: đầy đủ SĐT mình. Sale: đầy đủ lead được gán. Manager: tất cả. |
| A2.13 | SCR-11 | 🟠 MEDIUM | Màn hình quá tải: đơn hàng + bank switch + trade-in + refund gây cognitive overload. | Tách 4 sub-tabs: [Tổng quan] · [Hồ sơ vay] · [Thu cũ đổi mới] · [Hoàn cọc]. |

## 2.3. Thiếu sót UX/UI chung (Cross-screen)

| # | Chủ đề | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1 | Responsive Design | 🟡 HIGH | Toàn bộ wireframe chỉ desktop. Khách ô tô thường browse mobile. | Bổ sung mobile wireframe SCR-01, 02, 04, 11. Breakpoints: mobile <768px, tablet <1024px. |
| A3.2 | Loading States | 🟠 MEDIUM | Không có skeleton screens, spinners, shimmer effects. | Pattern: Skeleton cho list/card, Spinner cho form submit, Progress bar cho upload. |
| A3.3 | Empty States | 🟠 MEDIUM | Không spec trạng thái rỗng cho bất kỳ danh sách nào. | Mỗi list cần empty illustration + message + CTA. VD: "Chưa có đơn — Khám phá xe!" |
| A3.4 | Toast/Snackbar | 🟠 MEDIUM | Không có hệ thống thông báo inline success/error/warning. | Toast component: Success (xanh), Error (đỏ), Warning (vàng). Auto-dismiss 5s. |
| A3.5 | Accessibility | 🟠 MEDIUM | Không đề cập ARIA labels, keyboard nav, screen reader, contrast ratio. | Checklist a11y: aria-label tất cả interactive, Tab order, Contrast ratio 4.5:1. |
| A3.6 | Error Pages | 🔵 LOW | Không spec 404, 500, 403 pages. | Custom error pages với mascot Cáo + nút quay lại trang chủ. |
| A3.7 | Notification Center | 🟠 MEDIUM | Bảng notifications tồn tại DB nhưng không có UI bell/dropdown trên header. | Icon 🔔 header + badge count + dropdown 10 gần nhất + link "Xem tất cả". |
| A3.8 | Dark Mode | 🔵 LOW | Không có cân nhắc dark mode. | Đảm bảo Design Tokens hỗ trợ theme switching cho tương lai. |

# 3. PHẦN B — LOGIC FLOW (28 Findings)

## 3.1. Authentication & Session

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B1.1 | 🔴 CRITICAL | Không có luồng đăng ký tài khoản mới. Khách không thể tạo tài khoản để đặt cọc hoặc lái thử. | Flow: Form đăng ký → Verify OTP → Tạo user (CUSTOMER) → Auto-login → Redirect trang trước. |
| B1.2 | 🟡 HIGH | Refresh token rotation flow chưa spec. Access token TTL? Silent refresh? | Access token 15 phút, Refresh 7 ngày (30 ngày nếu "Ghi nhớ"). Rotation: cấp cặp token mới, invalidate cũ. |
| B1.3 | 🟡 HIGH | Concurrent session chưa định nghĩa. Nhiều thiết bị login cùng lúc? | Tối đa 3 sessions. Session mới đẩy cũ nhất. Hiển thị active sessions trên Profile. |
| B1.4 | 🟠 MEDIUM | OTP "Sai 3 lần hủy mã" — bước tiếp theo? Auto-request? Cooldown? | Sai 3 lần → hủy mã, gửi lại sau 120s. Tối đa 5 lần gửi/SĐT/ngày. Vượt → block 24h. |
| B1.5 | 🟠 MEDIUM | "Ghi nhớ đăng nhập" checkbox không spec hành vi. | Checked → Refresh TTL 30 ngày, httpOnly cookie. Unchecked → 7 ngày, session cookie. |

## 3.2. Order State Machine

Đây là finding quan trọng nhất trong toàn bộ tài liệu. 14 order statuses được liệt kê nhưng TRANSITIONS HỢP LỆ KHÔNG ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA. Dev và QA không thể implement/test chính xác.

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | 🔴 CRITICAL | Không có sơ đồ state machine chuyển trạng thái đơn hàng. 14 statuses liệt kê nhưng transitions hợp lệ chưa được định nghĩa. | Tạo state machine diagram rõ ràng (xem đề xuất bên dưới). |
| B2.2 | 🟡 HIGH | PAYMENT_FAILED → tiếp theo? Retry? Tối đa bao nhiêu lần? | PAYMENT_FAILED cho retry max 3 lần (payments.attempt_no). Sau 3 → CANCELED + giải phóng quota. |
| B2.3 | 🟡 HIGH | READY_FOR_DELIVERY → DELIVERED: Ai trigger? Ký nhận thế nào? | Sale/Manager confirm. Khách ký biên bản. API: PATCH /orders/{id}/delivery-confirm. |
| B2.4 | 🟡 HIGH | DELIVERED vs COMPLETED: Khác nhau thế nào? | DELIVERED = nhận xe. COMPLETED = xong thủ tục (biển số, PDI, thanh toán hết). Auto-chuyển khi đủ điều kiện. |
| B2.5 | 🟠 MEDIUM | DEPOSIT_PAID → CANCELED: Được phép không? Cần hoàn cọc trước? | Chỉ CANCELED khi có refund_request COMPLETED. Không cancel trực tiếp. |

### 3.2.1. Đề xuất State Machine Transitions

Bảng dưới đây mô tả tất cả transitions hợp lệ cho order status. Bất kỳ transition nào không có trong bảng đều bị cấm.

| Từ trạng thái | Đến trạng thái | Trigger | Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDING_PAYMENT | DEPOSIT_PAID | Payment success webhook | received_amount >= deposit_amount |
| PENDING_PAYMENT | PAYMENT_FAILED | Payment failed webhook | Gateway response: failed |
| PENDING_PAYMENT | CANCELED | Timeout 15 phút / User cancel | Scheduler hoặc user action |
| PAYMENT_FAILED | PENDING_PAYMENT | User retry (max 3) | attempt_no <= 3 |
| PAYMENT_FAILED | CANCELED | Max retries exceeded | attempt_no > 3 |
| DEPOSIT_PAID | BANK_APPROVING | Submit loan application | purchase_type = AUTO_LOAN |
| DEPOSIT_PAID | PROCESSING | Direct purchase confirm | purchase_type = DIRECT |
| DEPOSIT_PAID | REFUND_REQUESTED | Customer request refund | Tạo refund_request |
| BANK_APPROVING | BANK_APPROVED | Bank full approval | approved_amount = requested |
| BANK_APPROVING | BANK_PARTIALLY_APPROVED | Bank partial approval | approved < requested |
| BANK_APPROVING | BANK_REJECTED | Bank rejection | Status rejected |
| BANK_APPROVED | PROCESSING | Auto-transition | Immediately |
| BANK_PARTIALLY_APPROVED | PROCESSING | Customer accepts partial | User confirms bù tiền mặt |
| BANK_PARTIALLY_APPROVED | BANK_APPROVING | Switch bank (max 3) | switch_count < 3 |
| BANK_REJECTED | BANK_APPROVING | Switch bank (max 3) | switch_count < 3 |
| BANK_REJECTED | REFUND_REQUESTED | All banks failed | switch_count >= 3 |
| PROCESSING | READY_FOR_DELIVERY | VIN assigned + PDI done | vin_number NOT NULL |
| READY_FOR_DELIVERY | DELIVERED | Delivery confirmed | Sale/Manager confirm + Biên bản |
| DELIVERED | COMPLETED | All procedures done | registration + PDI + full payment |
| REFUND_REQUESTED | REFUNDED | Refund approved + disbursed | Admin approval |
| REFUND_REQUESTED | DEPOSIT_PAID | Refund rejected | Keep order active |
| REFUNDED | CANCELED | Auto-transition | Final state |

## 3.3. Quota & Soft-Lock Engine

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B3.1 | 🔴 CRITICAL | Cơ chế atomic quota không có SQL-level spec. 100 users đồng thời checkout xe cuối — xử lý thế nào? | SQL: UPDATE vehicle_quotas SET soft_locked_count = soft_locked_count + 1 WHERE id = $1 AND soft_locked_count < total_physical_count RETURNING *. Wrap SELECT FOR UPDATE. |
| B3.2 | 🟡 HIGH | Soft-lock hết hạn (15p) rollback thế nào? Scheduler interval? | Cron 60s: UPDATE quotas SET soft_locked_count - 1 FROM orders WHERE PENDING_PAYMENT AND created_at < NOW()-15min. |
| B3.3 | 🟡 HIGH | Manual VIN Hold 24h vs Checkout Soft-lock tranh chấp quota=1. | Cả hai dùng chung soft_locked_count. Ai lock trước thắng (optimistic locking via version column). |
| B3.4 | 🟠 MEDIUM | total_physical_count không tự đồng bộ với bảng vehicles. | Trigger AFTER INSERT/DELETE ON vehicles → recalculate total_physical_count. |

## 3.4. Trade-in, Loan & Refund Flows

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B4.1 | 🟡 HIGH | Prerequisites nói order DRAFT hoặc PENDING_PAYMENT để trade-in, nhưng DRAFT không tồn tại trong CHECK constraint. | Xóa DRAFT khỏi spec, hoặc thêm DRAFT vào orders status list + thêm flow tạo order nháp. |
| B4.2 | 🟡 HIGH | Trade-in appraisal SAU deposit. Khi appraised_price thay đổi, orders.final_price có tự cập nhật? | Khi trade-in ACCEPTED → Backend auto-update trade_in_credit_value + recalculate final_price + audit log. |
| B4.3 | 🟠 MEDIUM | Bank switch: Proactively trước bank quyết định hay chỉ sau reject? | Chỉ cho switch sau REJECTED hoặc PARTIALLY_APPROVED. Không switch khi IN_REVIEW. |
| B4.4 | 🟠 MEDIUM | reuse_existing_docs = true nhưng không spec lưu trữ documents. Upload đi đâu? | Documents upload S3/R2, URL vào financial_documents_urls. Switch bank → copy URLs, không re-upload. |
| B4.5 | 🟡 HIGH | refund_requests.requested_by_sale FK tới users, nhưng wireframe CUSTOMER bấm nút. Mâu thuẫn. | Đổi thành requested_by_user_id hoặc thêm requester_role để phân biệt Customer vs Sale. |
| B4.6 | 🟠 MEDIUM | Không có cơ chế theo dõi refund SLA quá hạn 3 ngày. Không scheduler escalation. | Cron hàng ngày check payout_due_date < TODAY. Gửi notification + escalate Admin. |
| B4.7 | 🟠 MEDIUM | Credit Ledger: DEBIT_APPLIED_TO_ORDER tồn tại nhưng không có UI hay flow sử dụng credit. | Thêm trên SCR-04: "Bạn có XX VNĐ ví tín dụng. Áp dụng?" Trừ vào deposit hoặc final_price. |
| B4.8 | 🔵 LOW | Credit balance không có chính sách hết hạn. | Credit hết hạn 12 tháng. Thêm expires_at vào credit_transactions. |

## 3.5. Notification & Communication

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| B5.1 | 🟡 HIGH | Bảng notifications tồn tại nhưng không spec: Event nào trigger notification nào? Channel? Template? | Tạo Notification Matrix: PAYMENT_SUCCESS → IN_APP+SMS; BANK_REJECTED → IN_APP+EMAIL+SMS; TEST_DRIVE_REMINDER → SMS (trước 2h). |
| B5.2 | 🟠 MEDIUM | Không có realtime notification push ngoài payment. CRM lead assignment, refund approval cũng cần. | Mở rộng SSE/WebSocket channel cho tất cả notification types. |

# 4. PHẦN C — LOGIC VALIDATION (24 Findings)

## 4.1. Input Validation Bugs & Gaps

| # | Field / Screen | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 | identity_input SĐT (SCR-00) | 🟡 HIGH | Regex [3¦5¦7¦8¦9] match ký tự pipe "¦". Bug regex. | Sửa: ^(0¦84)[35789][0-9]{8}$. Dùng character class [35789]. |
| C1.2 | password (SCR-00) | 🟠 MEDIUM | "Min 8, 1 hoa, 1 số" — yếu cho platform tài chính. | Min 10, 1 hoa, 1 thường, 1 số, 1 đặc biệt. Regex mới tương ứng. |
| C1.3 | CCCD (SCR-00-PROF) | 🟠 MEDIUM | Validation "12 chữ số" không kiểm tra cấu trúc CCCD VN. | Structural validation: 3 số đầu = mã tỉnh (001-096), số 4 = giới tính+thế kỷ. |
| C1.4 | identity_card_date | 🔵 LOW | "Date <= Today" cho phép ngày cấp từ 1900. | Thêm Date >= 2012-01-01 (năm bắt đầu cấp CCCD mới). |
| C1.5 | otp_digits (SCR-00) | 🟠 MEDIUM | Sandbox chỉ chấp nhận 888888 nhưng production validate thế nào? | Spec rõ: Sandbox → 888888. Production → 6 số random, TTL 60s. Tách logic theo env. |
| C1.6 | vin_number (SCR-08) | 🟡 HIGH | VARCHAR(17) nhưng không validate ISO 3779: không I, O, Q + checksum digit. | Regex: ^[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}$. Backend checksum validation. |
| C1.7 | email (users) | 🟠 MEDIUM | Không có email verification flow. User đăng ký/cập nhật email giả. | Flow verify: Update email → Gửi link → Click → Confirmed. Thêm email_verified BOOLEAN. |
| C1.8 | odo_km (Trade-in) | 🔵 LOW | Không có range validation cho ODO. | Min 0, max 999,999 km. Warning nếu > 300,000 km. |
| C1.9 | expected_price (Trade-in) | 🔵 LOW | Không có range validation. | Min 10,000,000đ. Max = listed_price xe mới. |

## 4.2. Business Rule Validation Gaps

| # | Rule | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 | Deposit amount | 🟡 HIGH | UI nói cọc cố định 50M nhưng DB có min_deposit_amount per variant (>= 10M). Mâu thuẫn. | Quyết định: (A) Cọc cố định → xóa min_deposit_amount. (B) Linh hoạt → UI cho nhập >= min. |
| C2.2 | Voucher/Discount | 🟠 MEDIUM | Công thức final_price trừ voucher nhưng không có voucher table, input field, hay validation. | (A) Xóa voucher khỏi công thức. (B) Tạo bảng vouchers + field nhập mã trên SCR-04. |
| C2.3 | Loan cap | 🟠 MEDIUM | ERR_UI_052 "Vay quá 80%" đề cập nhưng không có client-side validation. | Client-side: requested_loan_amount <= 0.8 * (final_price - deposit). Disable submit nếu vượt. |
| C2.4 | Discount tích lũy | 🟡 HIGH | TC_QA_005 chống tích lũy > 30M nhưng logic chưa spec: Per order? Per customer? | Tổng tích lũy = SUM(discount_amount) WHERE order_id = $1 AND status IN (APPROVED, PENDING). Nếu > max → PENDING_ADMIN. |
| C2.5 | Hold VIN BOLA | 🟡 HIGH | Không validate Manager chỉ Hold VIN showroom mình. Cross-showroom hold? | Rule: vehicles.showroom_id = users.showroom_id (trừ Admin). Backend reject nếu khác. |
| C2.6 | SoD 4-Eye | 🟠 MEDIUM | ERR_UI_081 đề cập nhưng không spec cụ thể ai request, ai approve. | Rule: requested_by != approved_by. Backend reject nếu cùng user_id. |
| C2.7 | Test drive limit | 🔵 LOW | Không giới hạn booking per customer per week. | Max 2 bookings/customer/tuần. Tránh spam chiếm slot. |
| C2.8 | Cancel window | 🟠 MEDIUM | Không spec thời hạn cho phép hủy đơn/hoàn cọc. | 14 ngày → 100%. 15-30 ngày → 80%. Sau 30 ngày → không hoàn. |

## 4.3. File Upload & Security Validation

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| C3.1 | 🟡 HIGH | Không spec validation cho file upload: CCCD images, bank letters, damage photos, financial docs. | Max 5MB/file, 20MB/batch. JPG/PNG/PDF. MIME type check (không chỉ extension). Virus scan. |
| C3.2 | 🟠 MEDIUM | Không spec XSS sanitization cho text inputs (name, reason, notes, address). | Sanitize HTML tags tất cả text input. DOMPurify (client) + validator.js (server). Reject <script>. |

# 5. PHẦN D — API VALIDATION (30 Findings)

## 5.1. API Endpoints bị thiếu

Các API dưới đây được ngụ ý bởi UI flow nhưng hoàn toàn không có trong tài liệu đặc tả.

| # | Endpoint cần bổ sung | Mức độ | Lý do cần thiết |
| --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | POST /api/v1/auth/register | 🔴 CRITICAL | Khách hàng mới không thể tạo tài khoản. |
| D1.2 | POST /api/v1/auth/forgot-password | 🔴 CRITICAL | Nút "Quên pass?" trên UI không có backend. |
| D1.3 | POST /api/v1/auth/reset-password | 🔴 CRITICAL | Hoàn tất flow reset mật khẩu. |
| D1.4 | POST /api/v1/auth/refresh-token | 🟡 HIGH | Silent token refresh khi access token hết hạn. |
| D1.5 | POST /api/v1/files/upload | 🟡 HIGH | Upload ảnh CCCD, chứng từ bank, ảnh damage. |
| D1.6 | GET /api/v1/orders | 🟡 HIGH | Liệt kê đơn hàng cho Customer/Sale/Manager. |
| D1.7 | DELETE /api/v1/test-drives/{id} | 🟠 MEDIUM | Hủy lịch lái thử đã đặt. |
| D1.8 | GET /api/v1/notifications | 🟠 MEDIUM | Lấy danh sách thông báo. |
| D1.9 | PATCH /api/v1/notifications/{id}/read | 🟠 MEDIUM | Đánh dấu đã đọc thông báo. |
| D1.10 | GET /api/v1/dashboard/kpi | 🟡 HIGH | Data source cho SCR-05 Dashboard. |
| D1.11 | GET /api/v1/inventory/vehicles/{vin} | 🟠 MEDIUM | Chi tiết xe theo VIN cho SCR-08. |
| D1.12 | GET /api/v1/crm/leads/{id} | 🟠 MEDIUM | Chi tiết lead cá nhân. |
| D1.13 | PATCH /api/v1/orders/{id}/delivery-confirm | 🟡 HIGH | Xác nhận bàn giao xe. |
| D1.14 | GET /api/v1/users (Admin) | 🟠 MEDIUM | Liệt kê users cho SCR-09. |
| D1.15 | POST /api/v1/users (Admin) | 🟠 MEDIUM | Tạo user mới (Sale, Manager). |

## 5.2. API Contract & Schema Gaps

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 🔴 CRITICAL | Không có request body schema cho BẤT KỲ endpoint nào. Spec chỉ liệt kê response codes mà không mô tả payload. | Bổ sung request schema mỗi POST/PUT/PATCH. VD: POST /orders/deposit → { variant_id, color, showroom_id, accessories_ids[], payment_method, idempotency_key }. |
| D2.2 | 🟡 HIGH | Không có response body schema chuẩn. Mỗi API trả cấu trúc khác nhau? | Chuẩn hóa envelope: { success: boolean, data: T, error: { code, message, field? }, meta?: { page, limit, total } }. |
| D2.3 | 🟡 HIGH | Không có pagination format chuẩn cho list APIs. | Params: ?page=1&limit=20&sort=created_at&order=desc. Meta: { total, page, limit, totalPages, hasMore }. |
| D2.4 | 🟡 HIGH | SSE endpoint không có authentication mechanism. EventSource không hỗ trợ custom headers. | JWT qua query param ?token=xxx hoặc cookie-based auth. Server validate trước mở stream. |
| D2.5 | 🟠 MEDIUM | Webhook mock không có signature verification. | Header X-Webhook-Signature: HMAC-SHA256(body, secret). Backend verify trước process. Mock skip. |
| D2.6 | 🟠 MEDIUM | Không có API versioning strategy. | URL-based /api/v1/, /api/v2/. Deprecation header Sunset. Min 6 tháng chuyển đổi. |
| D2.7 | 🟠 MEDIUM | Không spec CORS policy. | Allow-Origin: https://autodealer.vn, staging. Không wildcard *. |

## 5.3. API Security

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| D3.1 | 🔴 CRITICAL | BOLA authorization chưa spec per-endpoint. GET /orders/{id} có verify JWT user owns order? | Spec từng endpoint: GET /orders/{id} → verify customer_id = jwt.user_id OR role IN (SALE,MANAGER,ADMIN). |
| D3.2 | 🟡 HIGH | Rate limiting chỉ global. Thiếu per-endpoint limit. | Login 10/min/IP. OTP 5/SĐT/ngày. Checkout 3/user/giờ. Catalog 60/min/IP. |
| D3.3 | 🟡 HIGH | Không có request body size limit. | Default 1MB. File upload 10MB. Reject 413 nếu vượt. |
| D3.4 | 🟠 MEDIUM | Idempotency chỉ có trên orders. Test drive, refund, discount không có. | Thêm idempotency_key header cho tất cả POST tạo resource. |
| D3.5 | 🟠 MEDIUM | Không spec client request timeout. | API thường 30s, file upload 60s, SSE connect 120s. Toast lỗi khi timeout. |

## 5.4. Error Handling

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| D4.1 | 🟡 HIGH | Error codes UI (ERR_UI_xxx) và API bị trộn lẫn. | Tách: API trả machine-readable (ERR_QUOTA_EXHAUSTED). Frontend map sang user message theo ngôn ngữ. |
| D4.2 | 🟠 MEDIUM | Không có error response body structure chuẩn. | { success: false, error: { code, message, field: null, details: { ... } } }. |
| D4.3 | 🟠 MEDIUM | Thiếu nhiều error codes: 404, 413, 503, 504. | Bổ sung error code table đầy đủ cho từng endpoint. |

# 6. PHẦN E — DATABASE (32 Findings)

## 6.1. Schema Bugs (phải sửa trước khi chạy DDL)

Những lỗi dưới đây sẽ gây fail khi chạy DDL hoặc gây data integrity issues.

| # | Bảng | Mức độ | Mô tả bug | Cách sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1.1 | notifications | 🔴 CRITICAL | user_id REFERENCES users(id) thiếu kiểu dữ liệu. DDL sẽ FAIL. | Sửa: user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id). |
| E1.2 | vehicle_models | 🟡 HIGH | Thiếu UNIQUE (brand_id, name). Cho phép trùng tên model cùng brand. | Thêm: CONSTRAINT unique_brand_model UNIQUE(brand_id, name). |
| E1.3 | crm_leads | 🟡 HIGH | phone không UNIQUE. Cùng SĐT tạo nhiều leads gây trùng lặp. | Thêm: UNIQUE(phone) hoặc UNIQUE(phone, interested_variant_id). |
| E1.4 | discount_requests | 🟠 MEDIUM | order_id UUID NULL không có FK tới orders. | Sửa: order_id UUID NULL REFERENCES orders(id). |
| E1.5 | trade_in_requests | 🟠 MEDIUM | order_id UUID NULL không có FK tới orders. | Sửa: order_id UUID NULL REFERENCES orders(id). |
| E1.6 | vin_hold_reservations | 🟠 MEDIUM | order_id UUID NULL không có FK tới orders. | Sửa: order_id UUID NULL REFERENCES orders(id). |

## 6.2. Bảng bị thiếu

Các bảng sau được ngụ ý bởi logic nghiệp vụ nhưng không tồn tại trong DDL.

| # | Tên bảng | Mức độ | Lý do cần thiết | Cột chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1 | system_configs | 🔴 CRITICAL | SCR-09-CONF hiển thị cấu hình nhưng không có bảng lưu. | config_key UNIQUE, config_value, data_type, updated_by, updated_at |
| E2.2 | test_drive_bookings | 🔴 CRITICAL | test_drive_slots quản lý slot nhưng booking info (tên, SĐT, GPLX) không có chỗ lưu. | slot_id FK, customer_name, customer_phone, driver_license, is_on_behalf, status |
| E2.3 | accessories_catalog | 🟡 HIGH | order_accessories lưu items mua nhưng không có master catalog. | name, price, category, description, image_url, is_active |
| E2.4 | insurance_products | 🟠 MEDIUM | Checkout có bảo hiểm nhưng không có master data. | name, provider, coverage_type, annual_price, is_active |
| E2.5 | user_sessions | 🟡 HIGH | Không bảng quản lý session/refresh token cho multi-device. | user_id FK, refresh_token_hash, device_info, ip, expires_at |
| E2.6 | password_reset_tokens | 🔴 CRITICAL | Flow quên mật khẩu không có bảng lưu reset token. | user_id FK, token_hash, expires_at, is_used |
| E2.7 | file_attachments | 🟡 HIGH | Nhiều flow cần upload nhưng không có bảng quản lý chung. | uploaded_by FK, entity_type, entity_id, file_url, file_size, mime_type |
| E2.8 | showroom_operating_hours | 🔵 LOW | Test drive slot generation cần biết giờ hoạt động. | showroom_id FK, day_of_week, open_time, close_time, is_closed |

## 6.3. Missing Indexes

Các cột dưới đây thiếu index, gây full table scan trên queries thường xuyên.

| # | Bảng.Cột | Mức độ | Query pattern cần index |
| --- | --- | --- | --- |
| E3.1 | orders.sale_id | 🟡 HIGH | Sale query đơn hàng được gán. |
| E3.2 | orders.showroom_id | 🟡 HIGH | Manager filter đơn hàng theo showroom. |
| E3.3 | payments.order_id | 🟡 HIGH | JOIN payments khi load order detail. |
| E3.4 | loan_applications.order_id | 🟡 HIGH | JOIN loan info khi load order. |
| E3.5 | refund_requests.order_id | 🟠 MEDIUM | Lookup refund cho order cụ thể. |
| E3.6 | vehicle_transfers.from_showroom_id | 🟠 MEDIUM | Query chuyển kho đi từ showroom. |
| E3.7 | vehicle_transfers.to_showroom_id | 🟠 MEDIUM | Query chuyển kho đến showroom. |
| E3.8 | audit_logs.created_at | 🟡 HIGH | Time-range queries trên audit logs. |
| E3.9 | audit_logs(entity_type, entity_id) | 🟠 MEDIUM | Tra audit trail entity cụ thể. |
| E3.10 | crm_leads.lead_status | 🟠 MEDIUM | Kanban filter theo cột trạng thái. |
| E3.11 | vehicles.showroom_id | 🟡 HIGH | Inventory query theo showroom. |
| E3.12 | order_status_history.order_id | 🟠 MEDIUM | Timeline display order detail. |
| E3.13 | credit_transactions(account_id, created_at) | 🟠 MEDIUM | Balance history query. |
| E3.14 | notifications(user_id, created_at) | 🟠 MEDIUM | Notification list cho user. |

## 6.4. Data Integrity & Performance

| # | Mức độ | Mô tả vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| E4.1 | 🟡 HIGH | vehicle_quotas.total_physical_count không đồng bộ tự động với bảng vehicles. | Trigger AFTER INSERT/DELETE ON vehicles → recalculate count. Hoặc materialized view. |
| E4.2 | 🟡 HIGH | orders.final_price stored calculation nhưng không CHECK constraint đảm bảo consistency. | Application-level validation: final_price = total + accessories + insurance - trade_in. Log warning nếu lệch. |
| E4.3 | 🟡 HIGH | soft_locked_count không auto-decrement khi hết hạn. Bug đơn lẻ giảm vĩnh viễn quota. | Safety net: Khi hiển thị quota, recount từ orders WHERE PENDING_PAYMENT AND created_at > NOW()-15min. |
| E4.4 | 🟠 MEDIUM | updated_at không có auto-update trigger. App phải nhớ SET mọi lần UPDATE. | Tạo trigger set_updated_at() apply tất cả bảng có updated_at. |
| E4.5 | 🟠 MEDIUM | audit_logs tăng vô hạn. Không partitioning hay archival. | Partition by created_at tháng. Archive > 12 tháng. Retention policy. |
| E4.6 | 🟠 MEDIUM | specs_json JSONB không có GIN index. Filter theo specs full table scan. | CREATE INDEX idx_variant_specs ON vehicle_variants USING gin(specs_json). |
| E4.7 | 🟠 MEDIUM | outbox_events retry vô hạn — retry_count không có max. | Thêm max_retries = 5. retry_count >= max → DEAD_LETTER + alert admin. |
| E4.8 | 🟠 MEDIUM | Không soft-delete pattern nhất quán. ON DELETE CASCADE có thể xóa audit trail. | Không hard-delete orders/payments/audit. Thêm deleted_at TIMESTAMPTZ. Bỏ ON DELETE CASCADE trên orders. |
| E4.9 | 🔵 LOW | Không DB-level comment cho tables/columns. | COMMENT ON TABLE, COMMENT ON COLUMN cho tất cả bảng và cột quan trọng. |
| E4.10 | 🔵 LOW | Không email_verified column trên users. | Thêm email_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE. Chỉ gửi email khi verified. |

# 7. MA TRẬN ƯU TIÊN TỔNG HỢP

## 7.1. 🔴 CRITICAL — Chặn triển khai (18 items)

Giải quyết TẤT CẢ trước khi bắt đầu Sprint 1. Đưa vào Definition of Ready.

| # | Mã finding | Phần | Tóm tắt vấn đề |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1.1 | UI | Thiếu màn hình + flow đăng ký tài khoản |
| 2 | A1.2 | UI | Thiếu màn hình + flow quên mật khẩu |
| 3 | B1.1 | Flow | Thiếu luồng nghiệp vụ đăng ký end-to-end |
| 4 | B2.1 | Flow | Order state machine transitions chưa định nghĩa |
| 5 | B3.1 | Flow | Atomic quota SQL chưa spec cụ thể |
| 6 | D1.1 | API | Thiếu API POST /auth/register |
| 7 | D1.2 | API | Thiếu API POST /auth/forgot-password |
| 8 | D1.3 | API | Thiếu API POST /auth/reset-password |
| 9 | D2.1 | API | Không có request body schema cho bất kỳ API nào |
| 10 | D3.1 | API | BOLA authorization chưa spec per-endpoint |
| 11 | E1.1 | DB | notifications table DDL syntax error — will fail |
| 12 | E2.1 | DB | Thiếu bảng system_configs |
| 13 | E2.2 | DB | Thiếu bảng test_drive_bookings |
| 14 | E2.6 | DB | Thiếu bảng password_reset_tokens |

## 7.2. 🟡 HIGH — Gây rework nếu bỏ sót (42 items)

Giải quyết trong Sprint 1–2 để tránh cascading rework Sprint 3–5.

| Nhóm | Items tiêu biểu |
| --- | --- |
| UI (8) | SCR-05 Dashboard thiếu spec, GPLX thiếu SCR-03, mobile responsive, monthly_income thiếu profile, Lifestyle Quiz mapping, CCCD upload thiếu spec |
| Flow (10) | Refresh token rotation, payment retry flow, DELIVERED vs COMPLETED, soft-lock expiry, refund_requests FK mâu thuẫn, DRAFT status mâu thuẫn, notification matrix |
| Validation (6) | Phone regex bug, VIN ISO 3779, deposit amount mâu thuẫn, discount accumulation, Hold VIN BOLA, file upload validation |
| API (10) | 15 endpoints thiếu (HIGH priority), response envelope, pagination, SSE auth, rate limit per-endpoint, error code separation |
| DB (12) | 4 bảng thiếu (HIGH), 8 indexes quan trọng, quota sync trigger, final_price integrity, soft_locked_count safety net |

## 7.3. Lộ trình khuyến nghị

| Sprint | Hành động review | Items cần giải quyết |
| --- | --- | --- |
| Pre-Sprint 1 | Spec Review Gate — Không cho phép Sprint 1 bắt đầu cho đến khi hoàn tất | Tất cả 18 CRITICAL items: Registration flow, State machine, DDL fixes, Missing tables, API schemas |
| Sprint 1 | Song song với dev — bổ sung spec đang thiếu | 42 HIGH items: Responsive wireframes, Token rotation, Quota engine SQL, Missing indexes, Error codes |
| Sprint 2–3 | QA review — verify spec được implement đúng | 56 MEDIUM items: Loading states, Accessibility, CORS, Webhook signature, Audit log partitioning |
| Sprint 4–5 | Enhancement backlog — nice-to-have | 36 LOW items: So sánh xe, Dark mode, Credit expiry, DB comments |

Báo cáo này bao gồm 152 findings trên 5 lĩnh vực. Khuyến nghị team review và đưa các items CRITICAL vào Definition of Ready trước khi bắt đầu Sprint 1 để tránh rework lớn ở các Sprint sau.

— End of Report —